软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 刘斌 | 填报时间 | 2019.6.16 | | |
| 所在部门 | | 东软睿道实训JAVA8组 | 时间结点 | 2019.6.16 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 1.完成系统基本界面框架的前端搭建  2.完成学生考试信息、成绩信息的前端的基本实现 | | | | |
| 待完成事项 | 无 | | | | |
| 原因及对策 | 无 | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 实现教师和学生的注册功能，并调用邮箱验证码接口 | | | 6.18 | 无 |
| 2 | 完善学生考试信息、成绩信息的前端搭建 | | | 6.19 | 无 |
| 3 | 实现controller，service层功能 | | | 6.20 | 无 |
| 4 | 完成学生的个人中心的前端实现和答题、查看考试报告的界面跳转 | | | 6.21 | 无 |
| 5 | 实现controller，service层功能 | | | 6.22 | 无 |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
| 1 | 调用邮箱验证的api | | | 无 | |
| 2 | 前端网页模板 | | | 无 | |
| 备注 | 无 | | | | | |