软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 刘斌 | 填报时间 | 2019.6.24 | | |
| 所在部门 | | 东软睿道实训JAVA8组 | 时间结点 | 2019.6.24 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 1.完成系统基本界面框架的前端搭建  2.完成学生考试信息、成绩信息的前端的基本实现  3. 完成注册模块的实现  4.完成登录界面的图片随机验证码实现  5.完成学生个人中心界面的功能实现，完成我的考试、待完成列表、成绩列表等  6.完成学生个人中心界面的前端美化 | | | | |
| 待完成事项 | 无 | | | | |
| 原因及对策 | 无 | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 修改个人中心界面显示不完全的bug | | | 6.24 | 无 |
| 2 | 实现学生个人中心的购物清单显示 | | | 6.25 | 无 |
| 3 | 完成商城模块的界面跳转和后台dao层接口 | | | 6.26 | 无 |
| 4 | 完成商城的service层功能 | | | 6.27 | 无 |
| 5 | 优化注册的显示动画，完成人脸数据的数据库写入 | | | 6.28 | 无 |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
| 1 | 商城前端模板 | | | 无 | |
| 2 | Echarts文件 | | | 无 | |
| 备注 | 无 | | | | | |