软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 唐翔宇 | 填报时间 | 2019.6.16 | | |
| 所在部门 | | 东软睿道实训JAVA9组 | 时间结点 | 2019.6.16 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 1.完成小组任务分工  2.项目创建与基础框架搭建  3.实现：过滤器和拦截器  4.实现：考试倒计时和切换屏幕监控的JS | | | | |
| 待完成事项 | 无 | | | | |
| 原因及对策 | 无 | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 实现教师邀请考生进入考试前端页面 | | | 6.17 | 无 |
| 2 | 实现controller，service层功能 | | | 6.18 | 无 |
| 3 | 实现调用邮件发送端口 | | | 6.19 | 无 |
| 4 | 实现考生输入邀请码进入考试前端页面 | | | 6.20 | 无 |
| 5 | 实现controller，service层功能 | | | 6.21 | 无 |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
| 1 | 调用邮件API | | | 无 | |
| 2 | 前端网页模板 | | | 无 | |
| 备注 | 无 | | | | | |