软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 唐翔宇 | 填报时间 | 2019.6.23 | | |
| 所在部门 | | 东软睿道实训JAVA8组 | 时间结点 | 2019.6.23 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 1. 实现：教师邀请考生进入考试功能前端和后端功能 2. 实现：考生通过邀请码进入考试前的考试入口完整前后端 3. 实现：邮件发送与文件导入解析与邮件批量发送（利用activemq） 4. 实现：考试界面的部分前端（试题展示，答题卡，题号标记与快速定位，切屏监控，倒计时） | | | | |
| 待完成事项 | 无 | | | | |
| 原因及对策 | 无 | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 解决考试前端界面剩下的bug | | | 6.24 | 无 |
| 2 | 实现考试界面的后端功能 | | | 6.25 | 无 |
| 3 | 实现考试界面后端功能，尝试增加考试入口人脸对比 | | | 6.26 | 无 |
| 4 | 实现考试入口人脸对比 | | | 6.27 | 无 |
| 5 | 机动调整，最好能对接项目 | | | 6.28 | 无 |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
| 1 | 百度AI开放平台人脸识别接口 | | | 无 | |
| 2 | 无 | | | 无 | |
| 备注 | 无 | | | | | |