软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 彭凯 | 填报时间 | 2019/06/16 | | |
| 所在部门 | | 东软睿道实训JAVA8组 | 时间结点 | 2019/06/16 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | ①完成项目用例图设计和用例描述文档  ②完成项目流程图的设计  ③合作完成需求说明文档  ④复习前端知识，如jQuery、El表达式等 | | | | |
| 待完成事项 | 无 | | | | |
| 原因及对策 | 无 | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 导入工程，完成数据库、Redis等的相关配置，并熟悉数据库结构 | | | 周一 |  |
| 2 | 完成项目首页的前端界面设计 | | | 周二 |  |
| 3 | 完成项目首页所需跳转的详情页界面的设计 | | | 周三 |  |
| 4 | 完成项目判卷的前端界面的设计 | | | 周四 |  |
| 5 | 测试之前所完成的任务，详细掌握判卷功能 | | | 周五 |  |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
| 1 | 前端网页模板 | | |  | |
| 2 | 数据库、Redis配置 | | |  | |
| 备注 |  | | | | | |