软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 王重阳 | 填报时间 | 2019.6.16 | | |
| 所在部门 | | 东软睿道实训JAVA9组 | 时间结点 | 2019.6.16 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 1.奠定web页面整体框架和风格  2.完成首页和商城前端界面的基本元素 | | | | |
| 待完成事项 | 无 | | | | |
| 原因及对策 | 无 | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 实现学生或老师的登录界面 | | | 6.18 | 无 |
| 2 | 实现controller，service层功能 | | | 6.19 | 无 |
| 3 | 实现老师的个人中心界面 | | | 6.21 | 无 |
| 4 | 实现老师的我的题库界面 | | | 6.21 | 无 |
| 5 | 实现老师的我的试卷界面 | | | 6.21 | 无 |
| 6 | 实现老师的个人资料界面 | | | 6.21 | 无 |
| 7 | 实现controller，service层功能 | | | 6.23 | 无 |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
| 1 | 前端网页模板 | | | 无 | |
| 2 | 邮箱验证API | | | 无 | |
|  | 3 | Bootstrap，thymeleaf等工具或模板的资源 | | | 无 | |
| 备注 | 无 | | | | | |