软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 肖宗寅 | 填报时间 | 2019年6月17日 | | |
| 所在部门 | | 东软睿道实训JAVA8组 | 时间结点 | 2016年6月17日 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 1.参与数据库的设计，完成数据库E-R图  2.完成概要设计文档当前须完成的部分 | | | | |
| 待完成事项 | 1.完成概要设计文档剩余部分  2.设计出自己模块的简要类图 | | | | |
| 原因及对策 | 无 | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 完成智能组卷功能的前端部分 | | | 6.18 | 无 |
| 2 | 完成手工组卷功能的全部功能 | | | 6.19 | 无 |
| 3. | 查找相关的组卷算法，看能不能用于本项目 | | | 6.20 | 无 |
| 4 | 完成智能组卷全部部分 | | | 6.21 | 无 |
|  |  | | |  |  |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 备注 | 无 | | | | | |