软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 肖宗寅 | 填报时间 | 2019年6月24日 | | |
| 所在部门 | | 东软睿道实训JAVA8组 | 时间结点 | 2016年6月28日 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 1.手动组卷的前后端功能基本实现 | | | | |
| 待完成事项 | 1.手动组卷时的细节 | | | | |
| 原因及对策 | 原因：对thymeleaf模板的使用不够熟练，导致前后端对接时出现很多问题，耗费较长时间。  对策：多用用thymeleaf | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 手动组卷时的细节实现（分页，刷新后正确显示问题） | | | 6.24 | 无 |
| 2 | 我的试卷界面的功能 （查看试卷，查看试卷详情） | | | 6.25 | 无 |
| 3. | 我的试卷界面的功能 （查看试卷，查看试卷详情） | | | 6.26 | 无 |
| 4 | 与其他组员对接 | | | 6.27 | 无 |
| 5 | 与其他组员对接 | | | 6.28 | 无 |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 备注 | 无 | | | | | |